Приложение к ежеквартальному отчету

на 01.07.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Новосветское сельское поселение о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019-2024 годов» |
| 1. | Обустройство и оборудование мест (контейнерных площадок) для накопления твердых коммунальных отходов в пос.Новый Свет вблизи многоквартирных домов № 12, №28, № 29-а, № 34, № 37-б, № 41, № 43, № 45 |  | Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района |  | Не исполнено |
| 1.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 1.2 | Выполнение работ по обустройству и оборудованию мест (контейнерных площадок) для накопления твердых коммунальных отходов в пос.Новый Свет вблизи многоквартирных домов № 12, №28, № 29-а, № 34, № 37-б, № 41, № 43, № 45 | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Благоустройство территории, направленное на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан благодаря обустройству и оборудованию мест (контейнерных площадок) для накопления твердых коммунальных отходов в пос. Новый Свет вблизи многоквартирных домов № 12, №28, № 29-а, № 34, № 37-б, № 41, № 43, № 45 | Не исполнено |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Сентябрь 2019 года | Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019-2024 годов» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | не позднее декабря 2019 года | Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Акт приемки выполненных работ | Не исполнено |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | "Отчет подготовлен по состоянию на 01.07.2019 г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка не требуется |

Глава администрации

Новосветского сельского поселения

________________________/Е.О. Огнева/

М.П.