**Ежеквартальный отчет**

**администрации муниципального образования**

**Новосветское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области**

**по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы**

**"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"**

**государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.07.2016 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| **I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономического развития Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на 2016 год»** |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | В стадии исполнения |
| 1.2. | Устройство тротуара от автобусной остановки к дому №13 пос. Торфяное | 15.08.2016 | Подрядная организация | Устройство тротуара от автобусной остановки к дому №13 пос. Торфяное | В стадии заключения МК |
| 2. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун.контрактом | Администрация Новсветского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | По исполнению МК |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономического развития Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на 2016 год»** |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия мун.контракта | Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Исполнение мун. программы в полном объеме в установленные сроки | По исполнению МК |

 Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Е.О. Огнева/ МП