ОТЧЕТ

о достижении значений показателей результативности использования субсидий на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

на территории Новосветского сельского поселения

| Показатели | План | Фактически |
| --- | --- | --- |
| Объем субсидий на приобретение жилых помещений |  |  |
| Приобретаемая площадь жилых помещений (тыс.кв. м.) | 0,2648 | 0,2648 |
| Планируемая дата объявления аукциона на приобретение жилых помещений | 30.06.2016г. | 27.04.2016 г. |
| Планируемая дата заключения муниципального контракта | 30.09.2016г. | 11.05.2016 г. |
| Планируемая дата ввода дома в эксплуатацию | 30.06.2017г. | 30.06.2017г. |
| Планируемая дата исполнения муниципального контракта | 15.07.2017г. | 14.07.2017г. |
| Планируемая дата переселения жителей* | 31.07.2017г. | 31.08.2017 г. |

* с 19.07.2017 документы находятся на государственной регистрации прав на недвижимое имущество