ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Новосветское сельское поселение

в период с 2016 по 2017 год»

| N п/п | Характеристики ведомственной целевой программы |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Цели и задачи программы | Сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде Новосветского сельского поселения - консолидация финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; - приобретение жилых помещений в строящихся многоквартирных жилых домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |
| 2 | Источники финансирования | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств бюджета ГМР | за счет средств бюджета МО (на оплату дополнительных метров) |  |
|  | Коды бюджетной классификации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) | 0501 7131009502 412 | 0501 7131009602 412 | 0501 71310S9602 412 | 0501 71310S9602 412 |  |
| 3 | Объем финансирования, тыс. руб. (план на 2016-2017гг.) | 5 384 439,78 | 5 745 275,91 | 294 732,31 | 5 930 439,70 |  |
|  | (факт II кв. 2016г.) | 1 006 155,91 | 1 018 912,90 | 0,00 | 1 239 714,93 | отклонение, 81,2% |
| 4 | Показатели результатов деятельности | План (на 2016-2017гг.) | Факт (II кв. 2016г.) | Отклонение, % |
|  | Число жителей планируемых к переселению по адресу пос. Торфяное, д.11 (чел.) | 5 | 0 | 100 |
|  | Расселяемая площадь жилых помещений по адресу пос. Торфяное, д.11 (кв.м) | 68 | 0 | 100 |
|  | Число жителей планируемых к переселению по адресу пос. Торфяное, д.24 (чел.) | 6 | 0 | 100 |
|  | Расселяемая площадь жилых помещений по адресу пос. Торфяное, д.24 (кв.м) | 86,70 | 0 | 100 |
|  | Число жителей планируемых к переселению по адресу пос. Торфяное, д.28 (чел.) | 13 | 0 | 100 |
|  | Расселяемая площадь жилых помещений по адресу пос. Торфяное, д.28 (кв.м) | 130,60 | 0 | 100 |

Глава администрации	Огнева Е.О.