Оперативный отчет о ходе реализации муниципальной  программы

«Социально - экономическое развитие муниципального образования Новосветское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 – 2024 годов» за 2019 год

Муниципальный заказчик: Администрация Новосветского сельского поселения

| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | С начала текущего года | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланированный объем финансирования (тыс. руб.) | Профинансировано за 2019 г. (тыс. руб.) | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 Стимулирование экономической активности на территории МО Новосветское сельское поселение | Итого | 349,00 | 348,86 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 99,00 | 99,00 | 100 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 250,00 | 249,86 | 99,9 |  |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Итого | 249,00 | 249,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 99,00 | 99,00 | 100 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 150,00 | 150,00 | 100 |  |
| Мероприятия по выполнению комплекса работ по описанию местоположения границ территориальных зон и внесение их в единый государственный реестр недвижимости | Итого | 249,00 | 249,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 99,00 | 99,00 | 100 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 150,00 | 150,00 | 100 |  |
| Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | Итого | 50,00 | 50,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 50,00 | 50,00 | 100 |  |
| Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Итого | 50,00 | 50,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 50,00 | 50,00 | 100 |  |
| Содействие созданию условий для развития сельского хозяйства | Итого | 50,00 | 49,86 | 99,7 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 50,00 | 49,86 | 99,7 |  |
| Мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности основных видов сельскохозяйственной продукции | Итого | 50,00 | 49,86 | 99,7 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 50,00 | 49,86 | 99,7 |  |
| Подпрограмма 2 Обеспечение безопасности на территории МО Новосветское сельское поселение | Итого | 996,80 | 996,43 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 996,80 | 996,43 | 100 |  |
| Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | Итого | 860,00 | 859,63 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 860,00 | 859,63 | 100 |  |
| Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности: оборудование пожарного водоема в нас.пунктах | Итого | 300,00 | 320,67 | 106,9 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 300,00 | 320,67 | 106,9 |  |
| Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности: чистка пожарных водоемов поселения и установка ограждений пожарных водоемов | Итого | 300,00 | 269,96 | 135 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 300,00 | 269,96 | 135 |  |
| Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности: уборка захламленности, создание минерализованных полос на границе населенных пунктов, профилактика выжигания сухой растительности на границах населенных пунктов | Итого | 200,00 | 209,00 | 104,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 200,00 | 209,00 | 104,5 |  |
| Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности: обучение, памятки, литература по обучению мерам пожарной безопасности, таблички (пожарные водоемы) | Итого | 60,00 | 60,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 60,00 | 60,00 | 100 |  |
| Проведение мероприятий по гражданской обороне | Итого | 136,80 | 136,80 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 136,80 | 136,80 | 100 |  |
| Проведение мероприятий по гражданской обороне: предупреждение и ликвидация ЧС, создание памяток, литературы по обучению мерам при ЧС | Итого | 136,80 | 136,80 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 136,80 | 136,80 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО Новосветское сельское | Итого | 90789,19 | 60044,00 | 66,1 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 20135,85 | 9750,54 | 48,4 | Пониженный процент исполнения подпрограммы связан с переносом закупки части квартир по мероприятию по переселению граждан из аварийного фонда на 2020 год и заключением контракта по устройству щебеночных дорог в дер. Сабры с исполнением на 2020 год |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 20022,73 | 10060,96 | 50,2 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 9758,25 | 1454,16 | 14,9 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 40872,36 | 38778,34 | 94,9 |  |
| Мероприятия в области дорожного хозяйства | Итого | 489,00 | 283,49 | 58,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 489,00 | 283,49 | 58,0 |  |
| Оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 14,00 | 13,20 | 94,3 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 14,00 | 13,20 | 94,3 |  |
| Профконтроль (технадзор) состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 249,00 | 165,79 | 66,6 | Перенос строительного контроля по дорогам в д. Сабры в связи с исполнением контракта в 2020 году |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 249,00 | 165,79 | 66,6 |  |
| Изготовление и проверка сметной документации | Итого | 226,00 | 104,50 | 46,2 | Уменьшение количества запланированного количества дорог, по которым планировалось изготовление смет |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 226,00 | 104,50 | 46,2 |  |
| Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципального образования | Итого | 3616,24 | 3356,21 | 92,8 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 341,13 | 341,13 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 3275,11 | 3015,08 | 92,1 |  |
| Чистка канав вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 300,00 | 280,00 | 93,3 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 300,00 | 280,00 | 93,3 |  |
| Зимнее содержание дорог, уборка снега и льда | Итого | 806,24 | 694,00 | 86,1 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 806,24 | 694,00 | 86,1 |  |
| Закупка песка, щебня, асфальтовой крошка для п. Новый Свет, п. Пригородный, п. Торфяное, д. М. Замостье, д. Пустошка, д. Сабры | Итого | 800,00 | 800,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 800,00 | 800,00 | 100 |  |
| Ямочный ремонт дорог | Итого | 557,00 | 554,21 | 99,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 557,00 | 554,21 | 99,5 |  |
| Услуги автогрейдера и катка для ремонта дорог | Итого | 713,00 | 588,00 | 82,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 713,00 | 588,00 | 82,5 |  |
| Поставка щебня для дер. Малое Замостье | Итого | 440,00 | 440,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 341,13 | 341,13 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 98,87 | 98,87 | 100 |  |
| Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. | Итого | 283,04 | 283,83 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 283,04 | 283,83 | 100 |  |
| Установка знаков искусственных неровностей, монтаж лежачих полицейских, разметка, установка ограждений | Итого | 283,04 | 283,83 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 283,04 | 283,83 | 100 |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Итого | 11339,10 | 7620,51 | 67,2 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | Был заключен контракт по устройству щебеночных дорог в дер. Сабры с исполнением на 2020 год |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 4580,76 | 1054,16 | 23,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 6758,34 | 6566,35 | 97,2 |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги вдоль дома №42 в п. Новый Свет | Итого | 1416,52 | 1469,48 | 103,7 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 636,50 | 636,50 | 100 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 780,02 | 832,98 | 106,8 |  |
| Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 9, №10 на ул. Вырицкое шоссе в п. Пригородный | Итого | 2158,19 | 2052,96 | 95,1 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2158,19 | 2052,96 | 95,1 |  |
| Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 7, №8 на ул. Вырицкое шоссе в п. Пригородный | Итого | 2229,61 | 2205,42 | 98,9 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2229,61 | 2205,42 | 98,9 |  |
| Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 5, №6 на ул. Вырицкое шоссе в п. Пригородный | Итого | 1489,89 | 1474,99 | 99,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1489,89 | 1474,99 | 99,0 |  |
| Ремонт дорог в щебеночном исполнении в пос. Торфяное: ул. Восточная. | Итого | 460,90 | 417,66 | 90,6 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 420,00 | 417,66 | 99,4 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 40,90 | 0,00 | - |  |
| Устройство щебеночных дорог в дер. Сабры, Гатчинского района, Ленинградской области | Итого | 3583,99 | 0,00 | - | Был заключен контракт по устройству щебеночных дорог в дер. Сабры с исполнением на 2020 год |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 3524,26 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 59,73 | 0,00 | - |  |
| Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Итого | 121,46 | 110,47 | 91,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 121,46 | 110,47 | 91,0 |  |
| Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Итого | 41,46 | 66,96 | 161,5 | В связи с покупкой новых квартир по мероприятию по переселению граждан из аварийного фонда увеличились траты на содержание свободного жилого фонда |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 41,46 | 66,96 | 161,5 |  |
| Отопление свободного жилищного фонда | Итого | 80,00 | 43,51 | 54,4 | В связи с установкой АИТП в МКД снизились траты на отопления жилого фонда |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 80,00 | 43,51 | 54,4 |  |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства | Итого | 64,70 | 39,20 | 60,6 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 64,70 | 39,20 | 60,6 |  |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства: оплата услуг ЕИРЦ ЛО | Итого | 26,00 | 26,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 26,00 | 26,00 | 100 |  |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства: инструментальное обследование жилых домов | Итого | 38,70 | 13,20 | 34,1 | Перенос части мероприятия на 2020 год в связи со снижением актуальности в текущем году |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 38,70 | 13,20 | 34,1 |  |
| Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Итого | 1357,33 | 1357,15 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1357,33 | 1357,15 | 100 |  |
| Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Итого | 1357,33 | 1357,15 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1357,33 | 1357,15 | 100 |  |
| Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области | Итого | 44160,78 | 18750,00 | 42,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 20014,27 | 9628,96 | 48,1 | Перенос закупки части квартир на 2020 год |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 14720,33 | 5214,60 | 35,4 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 4777,48 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 4648,70 | 3906,44 | 84,0 |  |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области | Итого | 44160,78 | 18750,00 | 42,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 20014,27 | 9628,96 | 48,1 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 14720,33 | 5214,60 | 35,4 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 4777,48 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 4648,70 | 3906,44 | 84,0 |  |
| Мероприятия по предоставлению социальных выплат для реализации прав граждан для участия в федеральных и региональных целевых программах на получение субсидий для приобретения (строительства) жилья | Итого | 1233,50 | 1233,50 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 121,58 | 121,58 | 100 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1097,09 | 1097,09 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 14,83 | 14,83 | 100 |  |
| Мероприятие по обеспечению жильем молодых семей | Итого | 1233,50 | 1233,50 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 121,58 | 121,58 | 100 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1097,09 | 1097,09 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 14,83 | 14,83 | 100 |  |
| Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, необеспечивающим возмещение издержек | Итого | 46,00 | 37,06 | 80,6 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 46,00 | 37,06 | 80,6 |  |
| Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, необеспечивающим возмещение издержек: услуги бани и вывоз ЖБО | Итого | 46,00 | 37,06 | 80,6 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 46,00 | 37,06 | 80,6 |  |
| Проведение мероприятий по организации уличного освещения | Итого | 3000,00 | 2949,53 | 98,3 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 3000,00 | 2949,53 | 98,3 |  |
| Электроснабжение уличного освещения населенных пунктов поселения | Итого | 2200,00 | 2200,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2200,00 | 2200,00 | 100 |  |
| Услуги автогидроподъемника, замена и монтаж уличного освещения | Итого | 400,00 | 409,82 | 102,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 400,00 | 409,82 | 102,5 |  |
| Приобретение светильников и декоративнях световых фигур | Итого | 400,00 | 339,71 | 84,9 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 400,00 | 339,71 | 84,9 |  |
| Мероприятия по сбору и удалению несанкционированных свалок | Итого | 355,26 | 355,26 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 355,26 | 355,26 | 100 |  |
| Мероприятия по сбору и удалению несанкционированных свалок | Итого | 355,26 | 355,26 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 355,26 | 355,26 | 100 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | Итого | 14118,63 | 13139,51 | 93,1 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 3539,03 | 3082,99 | 87,1 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 10579,60 | 10056,52 | 95,1 |  |
| Противоклещевая обработка акарицидными средствами в природных очагах | Итого | 276,40 | 276,40 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 276,40 | 276,40 | 100 |  |
| Закупка песка, грунта для благоустройства территории | Итого | 275,63 | 275,63 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 275,63 | 275,63 | 100 |  |
| Очистка и промывка ливневой канализации, дренажных канав | Итого | 479,41 | 479,41 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 479,41 | 479,41 | 100 |  |
| Ремонт, изготовление и установка ограждений газонов, уличных указателей, знаков | Итого | 721,02 | 740,92 | 102,8 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 721,02 | 740,92 | 102,8 |  |
| Изготовление и проверка сметной документации | Итого | 69,50 | 84,00 | 120,9 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 69,50 | 84,00 | 120,9 |  |
| Технадзор пешеходных тропинок | Итого | 106,58 | 106,58 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 106,58 | 106,58 | 100 |  |
| Ремонт детского игрового оборудования, закупка рабочего оборудования и прочие работы по благоустройству | Итого | 1637,52 | 1082,52 | 66,1 | Снижение потребности по запланированным работам по экстренному ремонту |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1637,52 | 1082,52 | 66,1 |  |
| Создание контейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов | Итого | 2609,88 | 2153,84 | 82,5 | Экономия по результатам проведения процедурной закупки (аукцион) |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2510,23 | 2054,19 | 81,8 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 99,65 | 99,65 | 100 |  |
| Устройство пешеходной тропинки вдоль дома №4 в п. Новый Свет | Итого | 496,31 | 493,83 | 99,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 496,31 | 493,83 | 99,5 |  |
| Устройство пешеходной дорожки в плиточном исполнении в пос. Новый Свет, от угла домов №12 и 57б к дому №27а | Итого | 1145,48 | 1145,48 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1145,48 | 1145,48 | 100 |  |
| Устройство тропинки от дома 27А до дома 42 в п. Новый Свет | Итого | 1981,21 | 1981,21 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1981,21 | 1981,21 | 100 |  |
| Оборудование детской площадки в д. Пустошка | Итого | 2719,69 | 2719,69 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2719,69 | 2719,69 | 100 |  |
| Обустройство и оборудование мест (контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов в п. Новый Свет вблизи многоквартирных домов №12, №28, №29а, №34, №37б, №41, №43, №45 | Итого | 1600,00 | 1600,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1028,80 | 1028,80 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 571,20 | 571,20 | 100 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения в том числе мероприятия по развитию общественной инфраструктуры | Итого | 538,09 | 538,09 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 400,00 | 400,00 | 100 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 138,09 | 138,09 | 100 |  |
| Приобретение, установка и оборудование детского игрового комплекса п. Пригородный | Итого | 538,09 | 538,09 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 400,00 | 400,00 | 100 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 138,09 | 138,09 | 100 |  |
| Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | Итого | 681,46 | 681,46 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 325,15 | 325,15 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 356,31 | 356,32 | 100 |  |
| Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | Итого | 647,40 | 647,40 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 312,69 | 312,69 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 334,71 | 334,71 | 100 |  |
| Оценка эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | Итого | 34,06 | 34,06 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 12,46 | 12,46 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 21,60 | 21,60 | 100 |  |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Итого | 9384,60 | 9308,73 | 99,2 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 9384,60 | 9308,73 | 99,2 |  |
| Обеспечение деятельности подведомственного муниципального казенного учреждения НМКУ «Служба по благоустройству и бытовому обслуживанию» | Итого | 9384,60 | 9308,73 | 99,2 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 9384,60 | 9308,73 | 99,2 |  |
| Подпрограмма 4 Развитие культуры в МО Новосветское сельское поселение | Итого | 13588,54 | 13542,90 | 99,7 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 962,30 | 962,30 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 12626,24 | 12580,60 | 99,6 |  |
| Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры | Итого | 11434,96 | 11400,86 | 99,7 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 904,56 | 904,56 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 10530,40 | 10496,30 | 99,7 |  |
| Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания № 2 на оказание муниципальных работ (Обеспечение деятельности МБУК НКДЦ «Лидер») | Итого | 9415,84 | 9415,84 | 100,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 9415,84 | 9415,84 | 100,0 |  |
| Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания № 2 в части обеспечения выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры ЛО (Обеспечение деятельности МБУК НКДЦ «Лидер») | Итого | 1809,12 | 1809,12 | 100,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 904,56 | 904,56 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 904,56 | 904,56 | 100,0 |  |
| Субсидия на текущий ремонт (не включенный в нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Итого | 210,00 | 175,90 | 83,8 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 210,00 | 175,90 | 83,8 |  |
| Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек | Итого | 603,58 | 603,58 | 100,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 57,74 | 57,74 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 545,84 | 545,84 | 100,0 |  |
| Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания № 1 на оказание муниципальных услуг (Обеспечение деятельности библиотеки в МБУК НКДЦ «Лидер») | Итого | 488,10 | 488,10 | 100,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 488,10 | 488,10 | 100,0 |  |
| Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек: обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры ЛО (Обеспечение деятельности библиотеки в МБУК НКДЦ «Лидер») | Итого | 115,48 | 115,48 | 100,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 57,74 | 57,74 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 57,74 | 57,74 | 100,0 |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | Итого | 1550,00 | 1538,46 | 99,3 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1550,00 | 1538,46 | 99,3 |  |
| Торжественное мероприятие, посвященное дню снятия Блокады города Ленинграда | Итого | 33,00 | 32,42 | 98,2 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 33,00 | 32,42 | 98,2 |  |
| Проведение праздничного мероприятия, посвященного 23 февраля | Итого | 35,00 | 35,02 | 100,1 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 35,00 | 35,02 | 100,1 |  |
| Организация открытого фестиваля музыкально-художественного творчества «Малышок» | Итого | 30,00 | 30,00 | 100,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 30,00 | 30,00 | 100,0 |  |
| Организация областного фестиваля вокально-инструментальных ансамблей | Итого | 40,00 | 40,00 | 100,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 40,00 | 40,00 | 100,0 |  |
| Организация праздника «Масленица» | Итого | 40,00 | 40,00 | 100,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 40,00 | 40,00 | 100,0 |  |
| Организация праздника посвященного Международному Женскому дню 8 марта | Итого | 40,00 | 38,93 | 97,3 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 40,00 | 38,93 | 97,3 |  |
| Организация праздника Дню малолетнего узника | Итого | 43,00 | 43,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 43,00 | 43,00 | 100 |  |
| Организация праздника посвященного Дню Победы | Итого | 76,00 | 75,50 | 99,3 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 76,00 | 75,50 | 99,3 |  |
| Организация праздника посвященного «Дню защиты детей» | Итого | 25,00 | 25,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 25,00 | 25,00 | 100 |  |
| Организация праздника посвященного Дню поселка Торфяное | Итого | 60,00 | 60,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 60,00 | 60,00 | 100 |  |
| Организация поездки делегации от Новосветского сельского поселения на Областной Пушкинский праздник | Итого | 37,00 | 37,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 37,00 | 37,00 | 100 |  |
| Организация поездки делегации от Новосветского сельского поселения на мероприятие посвященное годовщине Гатчинского района | Итого | 6,00 | 5,40 | 90,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 6,00 | 5,40 | 90,0 |  |
| Праздничное мероприятие «Новосветские Сентябрины» | Итого | 370,00 | 370,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 370,00 | 370,00 | 100 |  |
| День памяти и скорби – 22 июня | Итого | 35,00 | 34,15 | 97,6 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 35,00 | 34,15 | 97,6 |  |
| Организация Открытого фестиваля-конкурса народного песенного творчества «Любовь моя-моя Россия» | Итого | 40,00 | 40,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 40,00 | 40,00 | 100 |  |
| Праздничное мероприятие, посвященное «Дню знаний» | Итого | 39,00 | 39,38 | 98,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 39,00 | 39,38 | 98,5 |  |
| Праздничное мероприятие, посвященное «Дню пожилого человека» | Итого | 55,00 | 54,90 | 99,8 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 55,00 | 54,90 | 99,8 |  |
| Организация мероприятия «Мы работаем с детьми» | Итого | 27,00 | 27,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 27,00 | 27,00 | 100 |  |
| Мероприятие, посвященное Дню призывника | Итого | 48,00 | 40,76 | 84,9 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 48,00 | 40,76 | 84,9 |  |
| Мероприятие, посвященное Дню Милосердия | Итого | 60,00 | 60,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 60,00 | 60,00 | 100 |  |
| Организация мероприятия День матери | Итого | 60,00 | 60,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 60,00 | 60,00 | 100 |  |
| Организация конкурса «Новогодняя игрушка» | Итого | 60,00 | 59,00 | 98,3 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 60,00 | 59,00 | 98,3 |  |
| Организация мероприятий «Вечер встречи поколений» | Итого | 152,00 | 152,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 152,00 | 152,00 | 100 |  |
| Организация мероприятий в рамках «Месячник семья» | Итого | 50,00 | 50,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 50,00 | 50,00 | 100 |  |
| Изготовление полиграфической продукции для культурных и праздничных мероприятий | Итого | 42,00 | 42,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 42,00 | 42,00 | 100 |  |
| Оплата транспортных услуг культурных и праздничных мероприятий | Итого | 47,00 | 47,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 47,00 | 47,00 | 100 |  |
| Подпрограмма 5 Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО Новосветское сельское поселение | Итого | 3907,83 | 3797,77 | 97,2 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 756,26 | 756,26 | 100 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 3151,57 | 3041,51 | 96,5 |  |
| Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | Итого | 577,30 | 522,04 | 90,4 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 577,30 | 522,04 | 90,4 |  |
| Приобретение спортивной формы | Итого | 50,10 | 50,10 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 50,10 | 50,10 | 100 |  |
| Проведение мероприятия «День Здоровья» | Итого | 35,00 | 34,95 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 35,00 | 34,95 | 100 |  |
| Проведение мероприятия «Папа, мама, я – спортивная семья» | Итого | 45,50 | 45,05 | 99,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 45,50 | 45,05 | 99,0 |  |
| Проведение традиционных турниров на призы администрации Новосветского сельского поселения: -по баскетболу - по волейболу - по мини-футболу - по теннису - по гиревому спорту - по таэквондо | Итого | 216,70 | 286,64 | 132,3 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 216,70 | 286,64 | 132,3 |  |
| Оплата транспортных услуг на спортивные мероприятия | Итого | 230,00 | 105,30 | 45,8 | Часть транспортных услуг взяли на себя устроители спортивных мероприятий |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 230,00 | 105,30 | 45,8 |  |
| Мероприятия по обеспечению условий для развития на территории сельского поселения физической культуры, школьного и массового спорта | Итого | 1793,24 | 1743,24 | 97,2 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1793,24 | 1743,24 | 97,2 |  |
| Ремонт спортивных объектов и оборудования | Итого | 107,03 | 57,03 | 53,3 | Снижение потребности по запланированным работам по экстренному ремонту |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 107,03 | 57,03 | 53,3 |  |
| Заливка катка в зимний период | Итого | 14,00 | 14,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 14,00 | 14,00 | 100 |  |
| Приобретение и установка оборудования спортивной площадки в д. Сабры | Итого | 1672,21 | 1672,21 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1672,21 | 1672,21 | 100 |  |
| Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в области спорта и физической культуре | Итого | 799,91 | 799,91 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 700,00 | 700,00 | 100 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 99,91 | 99,91 | 100 |  |
| Приобретение и установка оборудования спортивной площадки п. Пригородный | Итого | 799,91 | 799,91 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 700,00 | 700,00 | 100 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 99,91 | 99,91 | 100 |  |
| Комплексные меры по профилактике девиантного поведения среди молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних на территории поселения | Итого | 522,05 | 522,05 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 56,25 | 56,25 | 100 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 465,80 | 465,80 | 100 |  |
| Организация временных трудовых бригад для увеличения количества рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан | Итого | 522,05 | 522,05 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 56,25 | 56,25 | 100 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 465,80 | 465,80 | 100 |  |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи | Итого | 215,33 | 210,53 | 97,8 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 215,33 | 210,53 | 97,8 |  |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи: приобретение сигнальных жилетов для трудовых бригад | Итого | 16,45 | 16,45 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 16,45 | 16,45 | 100 |  |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи: организация молодежных акций | Итого | 47,92 | 44,80 | 93,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 47,92 | 44,80 | 93,5 |  |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи: чествование молодежного коллектива | Итого | 30,40 | 30,40 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 30,40 | 30,40 | 100 |  |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи: оплата транспортных услуг | Итого | 113,88 | 112,20 | 98,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 113,88 | 112,20 | 98,5 |  |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи: изготовление и поставка полиграфической продукции | Итого | 6,68 | 6,68 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 6,68 | 6,68 | 100 |  |
| Подпрограмма 6 Формирование комфортной городской среды на территории МО Новосветское сельское поселение | Итого | 2511,45 | 2511,45 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 704,00 | 704,00 | 100 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1296,00 | 1296,00 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 511,45 | 511,45 | 100 |  |
| Благоустройство территорий | Итого | 2511,45 | 2511,45 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 704,00 | 704,00 | 100 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1296,00 | 1296,00 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 511,45 | 511,45 | 100 |  |
| Благоустройство общественной территории между домами 43 и 43А в пос. Торфяное | Итого | 2511,45 | 2511,45 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 704,00 | 704,00 | 100 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1296,00 | 1296,00 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 511,45 | 511,45 | 100 |  |
| Подпрограмма 7 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новосветского сельского поселения | Итого | 100,00 | 99,14 | 99,1 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 100,00 | 99,14 | 99,1 |  |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов | Итого | 100,00 | 99,14 | 99,1 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 100,00 | 99,14 | 99,1 |  |
| Замена ламп ДРЛ на энергосберегающие | Итого | 100,00 | 99,14 | 99,1 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 100,00 | 99,14 | 99,1 |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 112242,81 | 81340,55 | 72,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 20839,85 | 10454,54 | 50,2 | Пониженный процент исполнения программы связан с переносом закупки части квартир по мероприятию по переселению граждан из аварийного фонда на 2020 год и заключением контракта по устройству щебеночных дорог в дер. Сабры с исполнением на 2020 год |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 22281,03 | 12319,26 | 55,3 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 10613,51 | 2309,42 | 21,8 |  |
|  | Средства бюджета Новосветского сельского поселения | 58508,42 | 56257,33 | 96,2 |  |

Глава администрации                ________________             Е.О. Огнева

(подпись)