Оперативный отчет о ходе реализации муниципальной  программы

«Социально - экономическое развитие муниципального образования Новосветское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 – 2024 годов» за 6 месяцев 2021 год

Муниципальный заказчик: Администрация Новосветского сельского поселения

| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | С начала текущего года | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланированный объем финансирования (тыс. руб.) | Профинансировано за 2021 г. (тыс. руб.) | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 Стимулирование экономической активности на территории МО Новосветское сельское поселение | Итого | 500,00 | 132,00 | 26,4 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 500,00 | 132,00 | 26,4 |  |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Итого | 400,00 | 107,00 | 26,8 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 400,00 | 107,00 | 26,8 |  |
| Мероприятия по проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ | Итого | 400,00 | 107,00 | 26,8 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 400,00 | 107,00 | 26,8 |  |
| Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | Итого | 50,00 | 25,00 | 25,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 50,00 | 25,00 | 25,0 |  |
| Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Итого | 50,00 | 25,00 | 25,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 50,00 | 25,00 | 25,0 |  |
| Содействие созданию условий для развития сельского хозяйства | Итого | 50,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 50,00 | 0,00 | - |  |
| Мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности основных видов сельскохозяйственной продукции | Итого | 50,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 50,00 | 0,00 | - |  |
| Подпрограмма 2 Обеспечение безопасности на территории МО Новосветское сельское поселение | Итого | 920,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 920,00 | 0,00 | - |  |
| Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | Итого | 650,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 650,00 | 0,00 | - |  |
| Оборудование пожарных водоемов в населенных пунктах | Итого | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Чистка пожарных водоемов и установка ограждений пожарных водоемов поселения | Итого | 200,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 200,00 | 0,00 | - |  |
| Уборка захламленности, создание минерализованных полос на границе населенных пунктов, профилактика выжигания сухой растительности на границах населенных пунктов | Итого | 300,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 300,00 | 0,00 | - |  |
| Обучение, памятки, литература по обучению мерам пожарной безопасности, таблички (пожарные водоемы) | Итого | 50,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 50,00 | 0,00 | - |  |
| Закупка пожарного оборудования | Итого | 100,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 100,00 | 0,00 | - |  |
| Проведение мероприятий по гражданской обороне | Итого | 270,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 270,00 | 0,00 | - |  |
| Обслуживание системы оповещения населения при ЧС | Итого | 100,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 100,00 | 0,00 | - |  |
| Предупреждение и ликвидация ЧС, создание памяток, литературы по обучению мерам при ЧС | Итого | 170,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 170,00 | 0,00 | - |  |
| Подпрограмма 3 Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО Новосветское сельское | Итого | 37089,98 | 8249,28 | 22,2 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 4391,50 | 386,95 | 8,8 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 636,50 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 32061,98 | 7862,33 | 24,5 |  |
| Мероприятия в области дорожного хозяйства | Итого | 1100,00 | 44,00 | 4,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1100,00 | 44,00 | 4,0 |  |
| Оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и оценка организации дорожного движения | Итого | 200,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 200,00 | 0,00 | - |  |
| Профконтроль (технадзор) состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 100,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 100,00 | 0,00 | - |  |
| Изготовление и проверка сметной документации | Итого | 100,00 | 44,00 | 44,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 100,00 | 44,00 | 44,0 |  |
| Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 700,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 700,00 | 0,00 | - |  |
| Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципального образования | Итого | 2840,00 | 1463,40 | 51,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2840,00 | 1463,40 | 51,5 |  |
| Чистка канав вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 1000,00 | 756,24 | 75,6 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1000,00 | 756,24 | 75,6 |  |
| Зимнее содержание дорог, уборка снега и льда | Итого | 600,00 | 632,76 | 105,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 600,00 | 632,76 | 105,5 |  |
| Закупка песка, щебня, асфальтовой крошка для п. Новый Свет, п. Пригородный, п. Торфяное, д. М. Замостье, д. Пустошка, д. Сабры | Итого | 540,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 540,00 | 0,00 | - |  |
| Ямочный ремонт дорог | Итого | 500,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 500,00 | 0,00 | - |  |
| Услуги автогрейдера и катка для ремонта дорог | Итого | 200,00 | 74,40 | 37,2 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 200,00 | 74,40 | 37,2 |  |
| Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. | Итого | 800,00 | 35,99 | 4,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 800,00 | 35,99 | 4,5 |  |
| Установка знаков искусственных неровностей, монтаж лежачих полицейских, разметка, установка ограждений | Итого | 800,00 | 35,99 | 4,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 800,00 | 35,99 | 4,5 |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Итого | 4636,50 | 205,83 | 4,4 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1480,20 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 636,50 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2519,80 | 205,83 | 4,4 |  |
| Ремонт участка автодороги ул. Тосненская, от ул. Южная до ул. Восточная в п. Торфяное | Итого | 782,06 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 636,50 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 145,56 | 0,00 | - |  |
| Подсыпка и выравнивание дорог в пос. Новый Свет, массив 32 карта 5 и 9 | Итого | 1531,78 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1531,78 | 0,00 | - |  |
| Ремонт автомобильной дороги вдоль д. №45 в пос. Новый Свет Гатчинского района Ленинградской области | Итого | 2302,36 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1480,20 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 822,16 | 0,00 | - |  |
| Ремонт автомобильной дороги в п. Новый Свет | Итого | 20,30 | 205,83 | 1013,9 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 20,30 | 205,83 | 1013,9 |  |
| Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Итого | 785,00 | 122,60 | 15,6 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 785,00 | 122,60 | 15,6 |  |
| Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Итого | 135,00 | 69,72 | 51,6 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 135,00 | 69,72 | 51,6 |  |
| Отопление свободного жилищного фонда | Итого | 150,00 | 52,88 | 35,3 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 150,00 | 52,88 | 35,3 |  |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства: инструментальное обследование жилых домов | Итого | 500,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 500,00 | 0,00 | - |  |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства | Итого | 127,00 | 10,63 | 8,4 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 127,00 | 10,63 | 8,4 |  |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства: оплата услуг ЕИРЦ ЛО | Итого | 27,00 | 10,63 | 39,4 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 27,00 | 10,63 | 39,4 |  |
| Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства в том числе снос домов | Итого | 100,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 100,00 | 0,00 | - |  |
| Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Итого | 1600,00 | 603,99 | 37,7 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1600,00 | 603,99 | 37,7 |  |
| Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Итого | 1600,00 | 603,99 | 37,7 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1600,00 | 603,99 | 37,7 |  |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | Итого | 300,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 300,00 | 0,00 | - |  |
| Разработка схемы газификации в населенных пунктах (п. Новый Свет, д. М. Замостье, д. Сабры, д. Пустошка, п. Пригородный) | Итого | 300,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 300,00 | 0,00 | - |  |
| Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, необеспечивающим возмещение издержек | Итого | 40,00 | 14,02 | 35,1 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 40,00 | 14,02 | 35,1 |  |
| Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, необеспечивающим возмещение издержек: услуги бани и вывоз ЖБО | Итого | 40,00 | 14,02 | 35,1 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 40,00 | 14,02 | 35,1 |  |
| Проведение мероприятий по организации уличного освещения | Итого | 3180,00 | 737,63 | 23,2 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 3180,00 | 737,63 | 23,2 |  |
| Электроснабжение уличного освещения населенных пунктов поселения | Итого | 2050,00 | 631,63 | 30,8 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2050,00 | 631,63 | 30,8 |  |
| Услуги автогидроподъемника, замена и монтаж уличного освещения | Итого | 630,00 | 106,00 | 16,8 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 630,00 | 106,00 | 16,8 |  |
| Приобретение светильников и декоративнях световых фигур | Итого | 500,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 500,00 | 0,00 | - |  |
| Мероприятия по сбору и удалению несанкционированных свалок | Итого | 700,00 | 48,60 | 6,9 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 700,00 | 48,60 | 6,9 |  |
| Мероприятия по сбору и удалению несанкционированных свалок | Итого | 700,00 | 48,60 | 6,9 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 700,00 | 48,60 | 6,9 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | Итого | 6368,67 | 739,19 | 11,6 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1395,60 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 4973,07 | 739,19 | 14,9 |  |
| Противоклещевая обработка акарицидными средствами в природных очагах | Итого | 300,00 | 95,00 | 31,7 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 300,00 | 95,00 | 31,7 |  |
| Закупка песка, грунта для благоустройства территории | Итого | 100,00 | 10,00 | 10,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 100,00 | 10,00 | 10,0 |  |
| Очистка и промывка ливневой канализации, дренажных канав | Итого | 500,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 500,00 | 0,00 | - |  |
| Ремонт, изготовление и установка ограждений газонов, уличных указателей, знаков | Итого | 200,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 200,00 | 0,00 | - |  |
| Изготовление и проверка сметной документации | Итого | 200,00 | 98,64 | 49,3 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 200,00 | 98,64 | 49,3 |  |
| Технадзор пешеходных тропинок | Итого | 125,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 125,00 | 0,00 | - |  |
| Ремонт детского игрового оборудования, закупка рабочего оборудования и прочие работы по благоустройству | Итого | 893,96 | 535,55 | 59,9 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 893,96 | 535,55 | 59,9 |  |
| Закупка элементов игрового оборудования детских игровых площадок | Итого | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Ремонт пешеходной дорожки в плиточном исполнении к памятному знаку ВОВ и благоустройство прилегающей территории в п. Торфяное | Итого | 961,90 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 336,30 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 625,60 | 0,00 | - |  |
| Ремонт пешеходной дорожки в плиточном исполнении и благоустройство прилегающей территории за д. 46 в пос. Новый Свет | Итого | 1587,81 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1059,30 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 528,51 | 0,00 | - |  |
| Устройство пешеходной дорожки в плиточном исполнении за д.37 в пос. Новый Свет | Итого | 1500,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1500,00 | 0,00 | - |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения в том числе мероприятия по развитию общественной инфраструктуры | Итого | 1469,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 700,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 769,00 | 0,00 | - |  |
| Приобретение, установка и оборудование детского игрового комплекса в п. Торфяное (Коняев С.В.) | Итого | 1469,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 700,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 769,00 | 0,00 | - |  |
| Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | Итого | 1815,70 | 433,32 | 23,9 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 815,70 | 386,95 | 47,4 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1000,00 | 46,37 | 4,6 |  |
| Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | Итого | 1768,89 | 433,32 | 24,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 773,90 | 386,95 | 50,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 994,99 | 46,37 | 4,7 |  |
| Оценка эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | Итого | 46,81 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 41,80 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 5,01 | 0,00 | - |  |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Итого | 11328,11 | 3790,08 | 33,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 11328,11 | 3790,08 | 33,5 |  |
| Обеспечение деятельности подведомственного муниципального казенного учреждения НМКУ «Служба по благоустройству и бытовому обслуживанию» | Итого | 11328,11 | 3790,08 | 33,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 11328,11 | 3790,08 | 33,5 |  |
| Подпрограмма 4 Развитие культуры в МО Новосветское сельское поселение | Итого | 15080,41 | 9790,29 | 64,9 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1083,10 | 641,55 | 59,2 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 13997,31 | 9148,74 | 65,4 |  |
| Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры | Итого | 13256,51 | 8867,67 | 66,9 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1004,98 | 602,49 | 60,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 12251,53 | 8265,18 | 67,5 |  |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания № 2 на оказание муниципальных работ (Обеспечение деятельности МБУК НКДЦ «Лидер») | Итого | 11436,02 | 7852,17 | 68,7 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 11436,02 | 7852,17 | 68,7 |  |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания № 2 в части обеспечения выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры ЛО (Обеспечение деятельности МБУК НКДЦ «Лидер») | Итого | 1609,96 | 804,97 | 50,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 804,98 | 402,49 | 50,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 804,98 | 402,48 | 50,0 |  |
| Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в сфере культуры: приобретение музыкального инструмента - цифрового пианино (фортепиано) (Коняев С.В.) | Итого | 210,53 | 210,53 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 200,00 | 200,00 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 10,53 | 10,53 | 100 |  |
| Субсидия на текущий ремонт (не включенный в нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)) и разработку проектно- сметной документации | Итого | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек | Итого | 693,90 | 359,97 | 51,9 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 78,12 | 39,06 | 50,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 615,78 | 320,91 | 52,1 |  |
| Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания № 1 на оказание муниципальных услуг (Обеспечение деятельности библиотеки в МБУК НКДЦ «Лидер») | Итого | 537,66 | 281,85 | 52,4 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 537,66 | 281,85 | 52,4 |  |
| Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек: обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры ЛО (Обеспечение деятельности библиотеки в МБУК НКДЦ «Лидер») | Итого | 156,24 | 78,12 | 50,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 78,12 | 39,06 | 50,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 78,12 | 39,06 | 50,0 |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | Итого | 1130,00 | 562,65 | 50,6 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1130,00 | 562,65 | 50,6 |  |
| Торжественное мероприятие, посвященное дню снятия Блокады города Ленинграда | Итого | 35,00 | 28,00 | 80,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 35,00 | 28,00 | 80,0 |  |
| Проведение праздничного мероприятия, посвященного 23 февраля | Итого | 25,00 | 21,15 | 84,6 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 25,00 | 21,15 | 84,6 |  |
| Организация открытого фестиваля музыкально-художественного творчества «Малышок» | Итого | 15,00 | 15,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 15,00 | 15,00 | 100 |  |
| Организация областного фестиваля вокально-инструментальных ансамблей | Итого | 30,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 30,00 | 0,00 | - |  |
| Организация праздника «Масленица» | Итого | 45,00 | 45,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 45,00 | 45,00 | 100 |  |
| Организация праздника посвященного Международному Женскому дню 8 марта | Итого | 35,00 | 40,25 | 115 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 35,00 | 40,25 | 115 |  |
| Организация открытого конкурса – фестиваля детского и юношеского творчества «Жар-птица» | Итого | 00,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 00,00 | 0,00 | - |  |
| Организация праздникаДню малолетнего узника | Итого | 45,00 | 38,00 | 84.4 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 45,00 | 38,00 | 84.4 |  |
| Организация конкурса патриотической песни «Песни Победы» | Итого | 00,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 00,00 | 0,00 | - |  |
| Организация праздника посвященного Дню Победы | Итого | 75,00 | 82,70 | 110,3 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 75,00 | 82,70 | 110,3 |  |
| Организация праздника посвященного «Дню защиты детей» | Итого | 30,00 | 20,00 | 66,7 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 30,00 | 20,00 | 66,7 |  |
| Организация праздника посвященного Дню поселка Торфяное | Итого | 30,00 | 30,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 30,00 | 30,00 | 100 |  |
| Организация поездки делегации от Новосветского сельского поселения на Областной Пушкинский праздник | Итого | 50,00 | 0,00 | - | Мероприятие прошло в дистанционном режиме |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 50,00 | 0,00 | - |  |
| Организация поездки делегации от Новосветского сельского поселения на мероприятие посвященное годовщине Гатчинского района | Итого | 15,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 15,00 | 0,00 | - |  |
| Праздничное мероприятие «Новосветские Сентябрины» | Итого | 140,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 140,00 | 0,00 | - |  |
| День памяти и скорби – 22 июня | Итого | 25,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 25,00 | 0,00 | - |  |
| Организация Открытого фестиваля-конкурса народного песенного творчества «Любовь моя-моя Россия» | Итого | 20,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 20,00 | 0,00 | - |  |
| Праздничное мероприятие, посвященное «Дню знаний» | Итого | 30,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 30,00 | 0,00 | - |  |
| Праздничное мероприятие, посвященное «Дню пожилого человека» | Итого | 55,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 55,00 | 0,00 | - |  |
| Организация мероприятия «Мы работаем с детьми» | Итого | 25,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 25,00 | 0,00 | - |  |
| Мероприятие, посвященное Дню призывника | Итого | 10,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 10,00 | 0,00 | - |  |
| Мероприятие, посвященное Дню Милосердия | Итого | 50,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 50,00 | 0,00 | - |  |
| Организация мероприятия День матери | Итого | 25,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 25,00 | 0,00 | - |  |
| Организация конкурса «Новогодняя игрушка» | Итого | 50,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 50,00 | 0,00 | - |  |
| Организация мероприятий «Вечер встречи поколений» | Итого | 160,00 | 119,10 | 74,4 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 160,00 | 119,10 | 74,4 |  |
| Организация мероприятий в рамках «Месячник семья» | Итого | 20,00 | 69,20 | 346 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 20,00 | 69,20 | 346 |  |
| Изготовление полиграфической продукции для культурных и праздничных мероприятий | Итого | 50,00 | 47,00 | 94,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 50,00 | 47,00 | 94,0 |  |
| Оплата транспортных услуг культурных и праздничных мероприятий | Итого | 40,00 | 7,25 | 18,1 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 40,00 | 7,25 | 18,1 |  |
| Подпрограмма 5 Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО Новосветское сельское поселение | Итого | 4815,70 | 285,15 | 5,9 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 700,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 4115,70 | 285,15 | 5,9 |  |
| Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | Итого | 527,00 | 194,80 | 37,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 527,00 | 194,80 | 37,0 |  |
| Приобретение спортивной формы | Итого | 50,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 50,00 | 0,00 | - |  |
| Проведение спортивных мероприятий в рамках «Дня Здоровья» | Итого | 57,00 | 47,44 | 83,2 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 57,00 | 47,44 | 83,2 |  |
| Проведение мероприятия «Папа, мама, я – спортивная семья» | Итого | 30,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 30,00 | 0,00 | - |  |
| Проведение традиционных турниров на призы администрации Новосветского сельского поселения: -по баскетболу - по волейболу - по мини-футболу - по теннису - по гиревому спорту - по таэквондо | Итого | 200,00 | 114,46 | 57,2 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 200,00 | 114,46 | 57,2 |  |
| Оплата транспортных услуг на спортивные мероприятия | Итого | 190,00 | 32,90 | 17,3 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 190,00 | 32,90 | 17,3 |  |
| Мероприятия по обеспечению условий для развития на территории сельского поселения физической культуры, школьного и массового спорта | Итого | 3390,70 | 25,00 | 0,7 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 700,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2690,70 | 25,00 | 0,7 |  |
| Ремонт спортивных объектов и оборудования | Итого | 70,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 70,00 | 0,00 | - |  |
| Заливка катка в зимний период | Итого | 30,00 | 25,00 | 83,3 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 30,00 | 25,00 | 83,3 |  |
| Приобретение, установка и оборудование футбольного поля с игровой поверхностью, ограждением и футбольными воротами п. Торфяное (Тептина Л.А.) | Итого | 2490,70 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 700,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1790,70 | 0,00 | - |  |
| Установка спортивной площадки, монтаж оборудования в д. Малое Замостье, ул. Лесная | Итого | 800,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 800,00 | 0,00 | - |  |
| Комплексные меры по профилактике девиантного поведения среди молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних на территории поселения | Итого | 584,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 584,00 | 0,00 | - |  |
| Организация временных трудовых бригад для увеличения количества рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан | Итого | 584,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 584,00 | 0,00 | - |  |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи | Итого | 314,00 | 65,35 | 20,8 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 314,00 | 65,35 | 20,8 |  |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи: приобретение сигнальных жилетов для трудовых бригад | Итого | 35,00 | 18,55 | 53,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 35,00 | 18,55 | 53,0 |  |
| Организация молодежных акций и мероприятий для молодежного актива | Итого | 60,00 | 34,50 | 57,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 60,00 | 34,50 | 57,5 |  |
| Чествование молодежного коллективов | Итого | 75,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 75,00 | 0,00 | - |  |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи: оплата транспортных услуг | Итого | 120,00 | 12,30 | 10,3 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 120,00 | 12,3 | 10,3 |  |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи: изготовление и поставка полиграфической продукции | Итого | 24,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 24,00 | 0,00 | - |  |
| Подпрограмма 6 Формирование комфортной городской среды на территории МО Новосветское сельское поселение | Итого | 100,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 100,00 | 0,00 | - |  |
| Благоустройство территорий | Итого | 100,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 100,00 | 0,00 | - |  |
| Благоустройство общественной территории в пос.Новый Свет, за домом 42 | Итого | 100,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 100,00 | 0,00 | - |  |
| Подпрограмма 7 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новосветского сельского поселения | Итого | 100,00 | 99,99 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 100,00 | 99,99 | 100 |  |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов | Итого | 100,00 | 99,99 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 100,00 | 99,99 | 100 |  |
| Замена ламп ДРЛ на энергосберегающие | Итого | 100,00 | 99,99 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 100,00 | 99,99 | 100 |  |
| Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | Итого | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами | Итого | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда | Итого | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | Итого | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций | Итого | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов | Итого | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Мероприятия по увеличению количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | Итого | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения | Итого | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Подпрограмма 8 Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Новосветское сельское поселение | Итого | 20,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 20,00 | 0,00 | - |  |
| Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании | Итого | 20,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 20,00 | 0,00 | - |  |
| Разработка годовых планов мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма | Итого | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Проведение в учреждении культуры пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения участников дорожного движения | Итого | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Распространение атрибутики и аксессуаров с пропагандисткой тематикой по соблюдению правил дорожного движения | Итого | 20,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 20,00 | 0,00 | - |  |
| Подпрограмма 9 Комплексное развитие сельских территорий МО Новосветское сельское поселение | Итого | 47,15 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 47,15 | 0,00 | - |  |
| Благоустройство сельских территорий Ленинградской области | Итого | 47,15 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 47,15 | 0,00 | - |  |
| Благоустройство общественной территории в пос.Новый Свет, за домом 42 | Итого | 47,15 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 47,15 | 0,00 | - |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 58673,24 | 18556,71 | 31,6 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 6174,60 | 1028,50 | 16,7 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 636,50 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Новосветского сельского поселения | 51862,14 | 17528,21 | 33,8 |  |

И.о.главы администрации                ________________             С.А. Меркунов

(подпись)