**Ежеквартальный отчет**

**администрации Новосветского сельского поселения**

**Гатчинского муниципального района Ленинградской области**

**по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках**

**подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения**

**органами местного самоуправления своих полномочий"**

**государственной программы Ленинградской области**

**"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"**

**по состоянию на 01.01.2018 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Новосветское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2017 года»** | | | | | |
| 1. | **Очистка и обустройство колодцев в дер. Сабры и дер. Пустошка** | | | | |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 1.2. | Выполнение работ по очистке и обустройству колодцев в дер. Сабры и дер. Пустошка | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Очистка и обустройство шести колодцев в дер. Сабры и дер. Пустошка для обеспечения устойчивого и качественного водоснабжения питьевой водой населения дер. Сабры и дер. Пустошка; | Исполнено |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Исполнено |
| 2. | **Поставка щебня в п. Торфяное** | | | | |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 2.2. | Поставка щебня в п. Торфяное | 4 квартал 2017 года | Подрядная организация | Поставка щебня в п. Торфяное в целях обеспечения безопасности дорожного движения | Исполнено |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Исполнено |
| 3. | **Поставка щебня в дер. Малое Замостье** | | | | |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 3.2. | Поставка щебня в п. Торфяное | 4 квартал 2017 года | Подрядная организация | Поставка щебня в дер. Малое Замостье в целях обеспечения безопасности дорожного движения | Исполнено |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Исполнено |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Новосветское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2017 года»** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района |  |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Исполнено |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | "Отчет об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета по состоянию на 01.01.2018 года" |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Не требуется |

Глава администрации

Новосветского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Е.О. Огнева/

М.П.