# Приложение №1

# «УТВЕРЖДАЮ»

# Глава администрации

# Новосветского сельского поселения

________________Е.О. Огнева

Постановление  № 288 от «07» июля  2015 г.

# План мероприятий («дорожная карта»)

по исполнению областного закона от 14.10.2008г. «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области»  в д. Сабры  МО Новосветское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

| №п/п | Наименование мероприятий | срок исполнения | ответственные исполнители | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Согласование правильности нанесения инженерных сетей и охранных зон на топографическом плане планируемого квартала | до 30.07.2015 года | Специализированная организация |  |
| 2. | Возможность получения ТУ на подключение планируемого квартала индивидуальной жилой застройки к сетям газоснабжения, электроснабжения, водопотребленя и водоотведения | До 30.07.2015года | Ведущий специалист земельного сектора администрации Новосветского сельского поселеня |  |
| 2.1. | Формирование проекта планировки и проекта межевания | До 15.08.2015года | Специализированная организация |  |
| 2.2. | Подготовка и проведение публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания (ПП и ПМ) | До 20.09.2015года | Ведущий специалист земельного сектора администрации Новосветского сельского поселеня |  |
| 3. | Согласование и утверждение проекта планировки | До 25.10.2015года | Комитеты правительства Ленинградской области. |  |
| 4. | Постановка земельных участков планируемого квартала на кадастровый учет. | В течение 20 дней после утверждения ПП и ПМ. | Ведущий специалист земельного сектора администрации Новосветского сельского поселеня |  |

Исп. М.А. Онуфриева

8(81371) 68-888