Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.10.2018 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Новосветского сельского поселения о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения* | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» |
| 1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Октябрь-ноябрь 2018 года | Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Не исполнено |
| 2. | Устройство пешеходной дорожки в плиточном исполнении в пос. Новый Свет, от угла дома №11 до парковки на углу домов № 57Б и №12 | Октябрь-ноябрь 2018 года | Подрядная организация | Устройство пешеходной дорожки в плиточном исполнении в пос. Новый Свет, от угла дома №11 до парковки на углу домов № 57Б и №12 в целях благоустройства территории, направленное на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан | Не исполнено |
| 3. | Озеленение и посев газонной травы вдоль пешеходной дорожки территории | Октябрь-ноябрь 2018 года | Инициативная комиссия п. Новый Свет | Улучшение благоустройства прилегающей территории | Не исполнено |
| 4. | Приемка объекта в порядке, в установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом Не позднее 3 квартала 2018 года | Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком | Не исполнено |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом Не позднее 3 квартала 2018 года | Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком | Не исполнено |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | ежеквартальный отчет подготовлен по состоянию на 01.04.2018, 01.07.2018 01.10.2018 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка не требуется |

* срок исполнения по факту оплаты выполненных работ

Глава администрации

Новосветского сельского поселения

________________________/Е.О. Огнева/

М.П.