Ежеквартальный отчет

Администрации Новосветского сельского поселения

Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

на 01.07.2018 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| **I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»** | | | | | |
| 1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3 квартал 2018 года | Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Не исполнено |
| 2. | Поставка щебня для п. Пригородный | 3 квартал 2018 года | Поставщик | Поставка щебня для п. Пригородный | Не исполнено |
| 3. | Приемка щебня в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Товарная накладная о поставке щебня | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | | | | |
| 1.1. | приемка и оплата поставки щебня | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | Не исполнено |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Отчет по освоению объемов и достижению целевых показателей по Соглашению с комитетом | ежеквартальный отчет подготовлен по состоянию на 01.04.2018, 01.07.2018 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка не требуется |

Глава администрации

Новосветского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Е.О. Огнева/

М.П.