ОТЧЕТ

(годовой)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Новосветское сельское поселение Гатчинского муниципального района на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз           «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

за  2019 год

| Наименова-ние проектов | Утверждено средств (рублей) из: | Поступило средств (рублей) из: | Расходы, подтвержденные документами (рублей) из: | Неисполь-зованный остаток МБТ, под-лежащий возврату в областной бюджет (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета * | бюджета муници-пального образова-ния * | вне-бюд-жетных источ-ников * | област-ного бюджета | бюджета муници-пального образова-ния | вне-бюд-жетных источ-ников | област-ного бюджета | бюджета муни-ципаль-ного образо-вания | вне-бюджетных источни-ков |  | Контр-агент | Номер и дата договора | Наиме-нование работ | Сумма догово-ра, рублей | Выпол-нено работ, рублей | Номер, дата акта выпол-ненных работ | Фактическое значение целевого показателя результатив-ности предоставления субсидии (в % к плановому *) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Обустройство и оборудование мест (контейнерных площадок) для накопления твердых коммунальных отходов в пос. Новый Свет вблизи многоквартирных домов №12, №28, 29-а, №34, №37-б, №41, №43, №45 | 1028800,00 | 571200,00 | 11000,00 | 1028800,00 | 571200,00 | 0 | 1028800,00 | 571200,00 | 11000,00 | 0 | ИП Кобелева Е.О. | МК NONE от 04.06.2019 | Обустройство и оборудование мест (контейнерных площадок) для накопления твердых коммунальных отходов в пос. Новый Свет вблизи многоквартирных домов №12, №28, 29-а, №34, №37-б, №41, №43, №45 | 1600000,00 | 1600000,00 | Акт №1 ф.кс-2 от 05.07.2019 | 100% |
| Итого | 1028800,00 | 571200,00 | 11000,00 | 1028800,00 | 571200,00 | 0 | 1028800,00 | 571200,00 | 11000,00 |  |  |  |  | 1600000,00 | 1600000,00 |  |  |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования ___________ Огнева Е.О. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ Бурковская Л.В. |  |  |  |
| Исполнитель _________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение

к годовому отчету

муниципального образования Новосветское сельское поселение Гатчинского муниципального района

за 2019 год

| Целевой показатель результативности предоставления субсидии | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество реализованных проектов | шт. | 1 | 1 |

Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

| N п/п | Наименование проектов, видов работ (объектов) в рамках проектов | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обустройство и оборудование мест (контейнерных площадок) для накопления твердых коммунальных отходов в пос. Новый Свет вблизи многоквартирных домов №12, №28, 29-а, №34, №37-б, №41, №43, №45 | шт. | 8 | 8 |