**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии по состоянию на 01.10.16 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| **I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016 год»** | | | | | |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 1.2. | Устройство пешеходной тропинки в пос. Новый Свет от дома №34 у дому №30 | 3 квартал 2016 года | Подрядная организация | Приведение улично-дорожной сети в нормативное состояние | Исполнено |
| 1.3 | Планировка плодородного грунта вдоль пешеходной тропинки | 3 квартал 2016 года | Общественный совет части территории пос. Новый Свет | Улучшение благоустройства территории пос. новый Свет | Исполнено |
| 1.4 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Исполнено |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016 год»** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Исполнено |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Исполнено |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Не требуется |

Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Е.О. Огнева