Приложение № 1

 к отчету

 от 01.04. 2017 года

**Ежеквартальный отчет**

**администрации Новосветского сельского поселения**

**Гатчинского муниципального района Ленинградской области**

**по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках**

**подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения**

**органами местного самоуправления своих полномочий"**

**государственной программы Ленинградской области**

**"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"**

**по состоянию на 01.04.2017 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Новосветское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2017 года»**
 |
| 1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | В стадии исполнения |
| 1.1. | Очистка и обустройство колодцев в дер. Сабры и дер. Пустошка | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Очистка и обустройство шести колодцев в дер. Сабры и дер. Пустошка для обеспечения устойчивого и качественного водоснабжения питьевой водой населения дер. Сабры и дер. Пустошка; | При заключении муниципального контракта |
| 1.2. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | По исполнению муниципального контракта |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Новосветское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2017 года»**
 |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |  | Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района |  |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | По исполнению муниципального контракта |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | "Отчет об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета по состоянию на 01.04.2017 года" |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | По исполнению муниципального контракта |

И.о.главы администрации

Новосветского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.А. Меркунов

М.П.