Оперативный отчет о ходе реализации муниципальной  программы

«Социально - экономическое развитие муниципального образования Новосветское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

за 2021 год

Муниципальный заказчик: Администрация Новосветского сельского поселения

| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | С начала текущего года | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланированный объем финансирования (тыс. руб.) | Профинансировано за 2021 г. (тыс. руб.) | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 Стимулирование экономической активности на территории МО Новосветское сельское поселение | Итого | 669,95 | 649,95 | 97,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 669,95 | 649,95 | 97,0 |  |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Итого | 600,00 | 580,00 | 96,7 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 600,00 | 580,00 | 96,7 |  |
| Мероприятия по проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ | Итого | 600,00 | 580,00 | 96,7 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 600,00 | 580,00 | 96,7 |  |
| Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | Итого | 50,00 | 50,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 50,00 | 50,00 | 100 |  |
| Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Итого | 50,00 | 50,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 50,00 | 50,00 | 100 |  |
| Содействие созданию условий для развития сельского хозяйства | Итого | 19,95 | 19,95 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 19,95 | 19,95 | 100 |  |
| Мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности основных видов сельскохозяйственной продукции | Итого | 19,95 | 19,95 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 19,95 | 19,95 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 Обеспечение безопасности на территории МО Новосветское сельское поселение | Итого | 363,10 | 363,10 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 363,10 | 363,10 | 100 |  |
| Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | Итого | 285,50 | 285,50 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 285,50 | 285,50 | 100 |  |
| Уборка захламленности, создание минерализованных полос на границе населенных пунктов, профилактика выжигания сухой растительности на границах населенных пунктов | Итого | 209,00 | 209,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 209,00 | 209,00 | 100 |  |
| Обучение, памятки, литература по обучению мерам пожарной безопасности, таблички (пожарные водоемы) | Итого | 76,50 | 76,50 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 76,50 | 76,50 | 100 |  |
| Проведение мероприятий по гражданской обороне | Итого | 77,60 | 77,60 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 77,60 | 77,60 | 100 |  |
| Предупреждение и ликвидация ЧС, создание памяток, литературы по обучению мерам при ЧС | Итого | 77,60 | 77,60 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 77,60 | 77,60 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО Новосветское сельское | Итого | 37495,78 | 36920,21 | 98,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 4391,50 | 4125,06 | 93,9 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2269,00 | 2269,00 | 100 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 30835,28 | 30526,15 | 99,9 |  |
| Мероприятия в области дорожного хозяйства | Итого | 888,00 | 887,42 | 99,9 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 888,00 | 887,42 | 99,9 |  |
| Оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и оценка организации дорожного движения | Итого | 200,00 | 175,00 | 87,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 200,00 | 175,00 | 87,5 |  |
| Профконтроль (технадзор) состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 200,00 | 238,15 | 119,1 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 200,00 | 238,15 | 119,1 |  |
| Изготовление и проверка сметной документации | Итого | 250,00 | 152,00 | 60,8 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 250,00 | 152,00 | 60,8 |  |
| Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 238,00 | 322,27 | 135,4 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 238,00 | 322,27 | 135,4 |  |
| Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципального образования | Итого | 3322,00 | 3317,52 | 99,9 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 3322,00 | 3317,52 | 99,9 |  |
| Чистка канав вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 1000,00 | 1005,25 | 100,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1000,00 | 1005,25 | 100,5 |  |
| Зимнее содержание дорог, уборка снега и льда | Итого | 1092,00 | 1280,86 | 117,3 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1092,00 | 1280,86 | 117,3 |  |
| Закупка песка, щебня, асфальтовой крошка для п. Новый Свет, п. Пригородный, п. Торфяное, д. М. Замостье, д. Пустошка, д. Сабры | Итого | 700,00 | 699,91 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 700,00 | 699,91 | 100 |  |
| Ямочный ремонт дорог | Итого | 100,00 | 98,30 | 98,3 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 100,00 | 98,30 | 98,3 |  |
| Услуги автогрейдера и катка для ремонта дорог | Итого | 430,00 | 233,20 | 54,2 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 430,00 | 233,20 | 54,2 |  |
| Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. | Итого | 270,00 | 269,03 | 99,6 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 270,00 | 269,03 | 99,6 |  |
| Установка знаков искусственных неровностей, монтаж лежачих полицейских, разметка, установка ограждений | Итого | 270,00 | 269,03 | 99,6 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 270,00 | 269,03 | 99,6 |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Итого | 5117,70 | 4702,68 | 91,9 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1480,20 | 1213,76 | 82,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2269,00 | 2269,00 | 100 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1368,50 | 1219,92 | 89,1 |  |
| Ремонт автомобильной дороги в щебеночном исполнении в пос. Новый Свет, массив 52, 1-й переулок | Итого | 599,72 | 599,72 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 429,04 | 429,04 | 100 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 170,68 | 170,68 | 100 |  |
| Ремонт автомобильной дороги в щебеночном исполнении в пос. Новый Свет, массив 52, Тупиковый переулок | Итого | 353,02 | 353,02 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 353,02 | 353,02 | 100 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Подсыпка и выравнивание дорог в пос. Новый Свет, массив 32 карта 5 и 9 | Итого | 1531,78 | 1531,78 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 1486,94 | 1486,94 | 100 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 44,84 | 44,84 | 100 |  |
| Ремонт автомобильной дороги вдоль д. №45 в пос. Новый Свет Гатчинского района Ленинградской области | Итого | 2302,36 | 1887,93 | 82,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1480,20 | 1213,76 | 82,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 822,16 | 674,17 | 82,0 |  |
| Ремонт дороги в п. Новый Свет, массив 32, вдоль железной дороги | Итого | 206,00 | 205,83 | 99,9 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 206,00 | 205,83 | 99,9 |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части дорог в п. Новый Свет, п. Торфяное, п. Пригородный | Итого | 124,82 | 124,40 | 99,7 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 124,82 | 124,40 | 99,7 |  |
| Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Итого | 330,88 | 274,79 | 83,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 330,88 | 274,79 | 83,0 |  |
| Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Итого | 220,88 | 174,79 | 79,1 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 220,88 | 174,79 | 79,1 |  |
| Отопление свободного жилищного фонда | Итого | 110,00 | 100,00 | 90,9 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 110,00 | 100,00 | 90,9 |  |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства | Итого | 157,00 | 157,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 157,00 | 157,00 | 100 |  |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства: оплата услуг ЕИРЦ ЛО | Итого | 27,00 | 27,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 27,00 | 27,00 | 100 |  |
| Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства в том числе снос домов | Итого | 130,00 | 130,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 130,00 | 130,00 | 100 |  |
| Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Итого | 1469,36 | 1469,36 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1469,36 | 1469,36 | 100 |  |
| Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Итого | 1469,36 | 1469,36 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1469,36 | 1469,36 | 100 |  |
| Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, необеспечивающим возмещение издержек | Итого | 14,02 | 14,02 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 14,02 | 14,02 | 100 |  |
| Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, необеспечивающим возмещение издержек: услуги бани и вывоз ЖБО | Итого | 14,02 | 14,02 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 14,02 | 14,02 | 100 |  |
| Проведение мероприятий по организации уличного освещения | Итого | 2691,00 | 2683,03 | 99,7 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2691,00 | 2683,03 | 99,7 |  |
| Электроснабжение уличного освещения населенных пунктов поселения | Итого | 1328,00 | 1328,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1328,00 | 1328,00 | 100 |  |
| Услуги автогидроподъемника, замена и монтаж уличного освещения | Итого | 560,00 | 597,71 | 106,7 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 560,00 | 597,71 | 106,7 |  |
| Приобретение светильников и декоративнях световых фигур | Итого | 803,00 | 757,32 | 94,3 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 803,00 | 757,32 | 94,3 |  |
| Мероприятия по сбору и удалению несанкционированных свалок | Итого | 243,00 | 243,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 243,00 | 243,00 | 100 |  |
| Мероприятия по сбору и удалению несанкционированных свалок | Итого | 243,00 | 243,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 243,00 | 243,00 | 100 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | Итого | 7574,00 | 7544,68 | 99,6 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1395,60 | 1395,60 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 6178,40 | 6149,08 | 99,5 |  |
| Противоклещевая обработка акарицидными средствами в природных очагах | Итого | 200,00 | 190,00 | 95,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 200,00 | 190,00 | 95,0 |  |
| Закупка песка, грунта для благоустройства территории | Итого | 100,00 | 40,00 | 40,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 100,00 | 40,00 | 40,0 |  |
| Очистка и промывка ливневой канализации, дренажных канав | Итого | 320,00 | 390,00 | 121,9 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 320,00 | 390,00 | 121,9 |  |
| Ремонт, изготовление и установка ограждений газонов, уличных указателей, знаков | Итого | 680,00 | 559,78 | 82,3 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 680,00 | 559,78 | 82,3 |  |
| Изготовление и проверка сметной докумен Изготовление и проверка сметной документации и прочей документации по благоустройству | Итого | 250,00 | 238,64 | 95,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 250,00 | 238,64 | 95,5 |  |
| Технадзор пешеходных тропинок | Итого | 200,00 | 187,58 | 93,8 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 200,00 | 187,58 | 93,8 |  |
| Ремонт детского игрового оборудования, закупка рабочего оборудования и прочие работы по благоустройству | Итого | 1983,29 | 2097,97 | 105,8 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1983,29 | 2097,97 | 105,8 |  |
| Ремонт пешеходной дорожки в плиточном исполнении к памятному знаку ВОВ и благоустройство прилегающей территории в п. Торфяное | Итого | 961,90 | 961,90 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 336,30 | 336,30 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 625,60 | 625,60 | 100 |  |
| Ремонт пешеходной дорожки в плиточном исполнении и благоустройство прилегающей территории за д. 46 в пос. Новый Свет | Итого | 1587,81 | 1587,81 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1059,30 | 1059,30 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 528,51 | 528,51 | 100 |  |
| Устройство пешеходной дорожки в плиточном исполнении за д.37 в пос. Новый Свет | Итого | 1291,00 | 1291,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1291,00 | 1291,00 | 100 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения в том числе мероприятия по развитию общественной инфраструктуры | Итого | 2700,00 | 2696,82 | 99,9 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 700,00 | 700,00 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2000,00 | 1996,82 | 99,8 |  |
| Приобретение, установка и оборудование детского игрового комплекса в п. Торфяное (Коняев С.В.) | Итого | 2700,00 | 2696,82 | 99,9 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 700,00 | 700,00 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2000,00 | 1996,82 | 99,8 |  |
| Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | Итого | 1784,81 | 1784,80 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 815,70 | 815,70 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 969,11 | 969,10 | 100 |  |
| Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | Итого | 1738,00 | 1737,99 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 773,90 | 773,90 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 964,10 | 964,09 | 100 |  |
| Оценка эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | Итого | 46,81 | 46,81 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 41,80 | 41,80 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 5,01 | 5,01 | 100 |  |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Итого | 10934,01 | 10876,06 | 99,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 10934,01 | 10876,06 | 99,5 |  |
| Обеспечение деятельности подведомственного муниципального казенного учреждения НМКУ «Служба по благоустройству и бытовому обслуживанию» | Итого | 10934,01 | 10876,06 | 99,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 10934,01 | 10876,06 | 99,5 |  |
| Подпрограмма 4 Развитие культуры в МО Новосветское сельское поселение | Итого | 15737,06 | 15732,34 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1291,20 | 1291,20 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 14445,86 | 14441,14 | 100 |  |
| Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры | Итого | 13924,61 | 13924,61 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1213,08 | 1213,08 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 12711,53 | 12711,53 | 100 |  |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания № 2 на оказание муниципальных работ (Обеспечение деятельности МБУК НКДЦ «Лидер») | Итого | 11227,92 | 11227,92 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 11227,92 | 11227,92 | 100 |  |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания № 2 в части обеспечения выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры ЛО (Обеспечение деятельности МБУК НКДЦ «Лидер») | Итого | 2026,16 | 2026,16 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1013,08 | 1013,08 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1013,08 | 1013,08 | 100 |  |
| Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в сфере культуры: приобретение музыкального инструмента - цифрового пианино (фортепиано) (Коняев С.В.) | Итого | 210,53 | 210,53 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 200,00 | 200,00 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 10,53 | 10,53 | 100 |  |
| Субсидия на текущий ремонт (не включенный в нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)) и разработку проектно- сметной документации | Итого | 460,00 | 460,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 460,00 | 460,00 | 100 |  |
| Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек | Итого | 693,90 | 693,90 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 78,12 | 78,12 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 615,78 | 615,78 | 100 |  |
| Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания № 1 на оказание муниципальных услуг (Обеспечение деятельности библиотеки в МБУК НКДЦ «Лидер») | Итого | 537,66 | 537,66 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 537,66 | 537,66 | 100 |  |
| Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек: обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры ЛО (Обеспечение деятельности библиотеки в МБУК НКДЦ «Лидер») | Итого | 156,24 | 156,24 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 78,12 | 78,12 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 78,12 | 78,12 | 100 |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | Итого | 1118,55 | 1113,83 | 99,6 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1118,55 | 1113,83 | 99,6 |  |
| Торжественное мероприятие, посвященное дню снятия Блокады города Ленинграда | Итого | 30,00 | 28,00 | 93,3 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 30,00 | 28,00 | 93,3 |  |
| Проведение праздничного мероприятия, посвященного 23 февраля | Итого | 21,00 | 21,15 | 100,7 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 21,00 | 21,15 | 100,,7 |  |
| Организация открытого фестиваля музыкально-художественного творчества «Малышок» | Итого | 15,00 | 15,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 15,00 | 15,00 | 100 |  |
| Организация областного фестиваля вокально-инструментальных ансамблей | Итого | 15,00 | 15,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 15,00 | 15,00 | 100 |  |
| Организация праздника «Масленица» | Итого | 45,00 | 45,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 45,00 | 45,00 | 100 |  |
| Организация праздника посвященного Международному Женскому дню 8 марта | Итого | 35,00 | 40,25 | 115 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 35,00 | 40,25 | 115 |  |
| Организация праздника Дню малолетнего узника | Итого | 40,00 | 38,00 | 95,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 40,00 | 38,00 | 95,0 |  |
| Организация праздника посвященного Дню Победы | Итого | 75,00 | 82,70 | 110,3 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 75,00 | 82,70 | 110,3 |  |
| Организация праздника посвященного «Дню защиты детей» | Итого | 20,00 | 20,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 20,00 | 20,00 | 100 |  |
| Организация праздника посвященного Дню поселка Торфяное | Итого | 30,00 | 30,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 30,00 | 30,00 | 100 |  |
| Организация поездки делегации от Новосветского сельского поселения на Областной Пушкинский праздник | Итого | 0,00 | 0,00 | - | Мероприятие прошло в дистанционном режиме |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Праздничное мероприятие «Новосветские Сентябрины» | Итого | 100,00 | 100,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 100,00 | 100,00 | 100 |  |
| День памяти и скорби – 22 июня | Итого | 35,00 | 32,65 | 93,3 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 35,00 | 32,65 | 93,3 |  |
| Праздничное мероприятие, посвященное «Дню знаний» | Итого | 40,00 | 38,80 | 97,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 40,00 | 38,80 | 97,0 |  |
| Праздничное мероприятие, посвященное «Дню пожилого человека» | Итого | 55,00 | 57,00 | 103,6 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 55,00 | 57,00 | 103,6 |  |
| Организация мероприятия «Мы работаем с детьми» | Итого | 25,00 | 34,95 | 139,8 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 25,00 | 34,95 | 139,8 |  |
| Мероприятие, посвященное Дню Милосердия | Итого | 50,00 | 56,40 | 112,8 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 50,00 | 56,40 | 112,8 |  |
| Организация мероприятия День матери | Итого | 35,00 | 32,55 | 93,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 35,00 | 32,55 | 93,0 |  |
| Организация конкурса «Новогодняя игрушка» | Итого | 65,00 | 61,55 | 94,7 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 65,00 | 61,55 | 94,7 |  |
| Организация мероприятий «Вечер встречи поколений» | Итого | 271,70 | 195,21 | 71,8 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 271,70 | 195,21 | 71,8 |  |
| Организация мероприятий в рамках «Месячник семья» | Итого | 20,00 | 69,20 | 346 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 20,00 | 69,20 | 346 |  |
| Изготовление полиграфической продукции для культурных и праздничных мероприятий | Итого | 67,00 | 72,50 | 108.2 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 67,00 | 72,50 | 108.2 |  |
| Оплата транспортных услуг культурных и праздничных мероприятий | Итого | 28,85 | 27,92 | 96,8 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 28,85 | 27,92 | 96,8 |  |
| Подпрограмма 5 Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО Новосветское сельское поселение | Итого | 5174,02 | 5153,52 | 99,6 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 700,00 | 700,00 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 106,09 | 106,09 | 100 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 4367,93 | 4347,43 | 99,5 |  |
| Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | Итого | 292,24 | 274,19 | 93,8 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 292,24 | 274,19 | 93,8 |  |
| Проведение спортивных мероприятий в рамках «Дня Здоровья» | Итого | 57,00 | 47,44 | 83,2 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 57,00 | 47,44 | 83,2 |  |
| Проведение традиционных турниров на призы администрации Новосветского сельского поселения: -по баскетболу - по волейболу - по мини-футболу - по теннису - по гиревому спорту - по таэквондо | Итого | 157,94 | 167,00 | 105,7 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 157,94 | 167,00 | 105,7 |  |
| Оплата транспортных услуг на спортивные мероприятия | Итого | 77,30 | 59,75 | 77,3 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 77,30 | 59,75 | 77,3 |  |
| Мероприятия по обеспечению условий для развития на территории сельского поселения физической культуры, школьного и массового спорта | Итого | 4047,36 | 4046,86 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 700,00 | 700,00 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 3347,36 | 3346,86 | 100 |  |
| Ремонт спортивных объектов и оборудования | Итого | 60,40 | 34,40 | 57,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 60,40 | 34,40 | 57,0 |  |
| Заливка катка в зимний период | Итого | 30,00 | 55,50 | 185 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 30,00 | 55,50 | 185 |  |
| Приобретение, установка и оборудование футбольного поля с игровой поверхностью, ограждением и футбольными воротами п. Торфяное (Тептина Л.А.) | Итого | 3956,96 | 3956,96 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 700,00 | 700,00 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 3256,96 | 3256,96 | 100 |  |
| Комплексные меры по профилактике девиантного поведения среди молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних на территории поселения | Итого | 690,09 | 688,14 | 99,7 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 106,09 | 106,09 | 100 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 584,00 | 582,05 | 99,7 |  |
| Организация временных трудовых бригад для увеличения количества рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан | Итого | 690,09 | 688,14 | 99,7 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 106,09 | 106,09 | 100 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 584,00 | 582,05 | 99,7 |  |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи | Итого | 144,33 | 144,33 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 144,33 | 144,33 | 100 |  |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи: приобретение сигнальных жилетов для трудовых бригад | Итого | 18,55 | 18,55 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 18,55 | 18,55 | 100 |  |
| Организация молодежных акций и мероприятий для молодежного актива | Итого | 33,08 | 28,58 | 86,4 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 33,08 | 28,58 | 86,4 |  |
| Чествование молодежного коллективов | Итого | 55,30 | 34,50 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 55,30 | 34,50 | - |  |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи: оплата транспортных услуг | Итого | 37,40 | 62,70 | 167,6 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 37,40 | 62,70 | 167,6 |  |
| Подпрограмма 7 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новосветского сельского поселения | Итого | 100,00 | 99,99 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 100,00 | 99,99 | 100 |  |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов | Итого | 100,00 | 99,99 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 100,00 | 99,99 | 100 |  |
| Замена ламп ДРЛ на энергосберегающие | Итого | 100,00 | 99,99 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 100,00 | 99,99 | 100 |  |
| Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | Итого | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами | Итого | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда | Итого | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | Итого | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций | Итого | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов | Итого | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Мероприятия по увеличению количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | Итого | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения | Итого | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Подпрограмма 8 Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Новосветское сельское поселение | Итого | 20,00 | 19,75 | 98,8 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 20,00 | 19,75 | 98,8 |  |
| Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании | Итого | 20,00 | 19,75 | 98,8 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 20,00 | 19,75 | 98,8 |  |
| Разработка годовых планов мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма | Итого | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Проведение в учреждении культуры пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения участников дорожного движения | Итого | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Распространение атрибутики и аксессуаров с пропагандисткой тематикой по соблюдению правил дорожного движения | Итого | 20,00 | 19,75 | 98,8 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 20,00 | 19,75 | 98,8 |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 59559,91 | 58938,86 | 99,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 6382,70 | 6116,26 | 95,8 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2375,09 | 2375,09 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Новосветского сельского поселения | 50802,12 | 50447,51 | 99,3 |  |

Глава администрации                ________________             Е.О. Огнева

(подпись)