**ПОДПРОГРАММА 6 «Формирование комфортной городской среды на территории МО Новосветское сельское поселение»**

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Формирование комфортной городской среды на территории МО Новосветское сельское поселение |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территории МО Новосветское сельское поселение |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Новосветского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | - Повышение уровня благоустройства дворовых, общественных территорий;- Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения, улучшение санитарного состояния территории населенных пунктов, приведение в качественное состояние элементов благоустройства;- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Новосветское сельское поселение. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2020 годы |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого |
| **Всего:** | **308,74** | **1150,00** | **1150,00** | **2608,74** |
| В том числе: |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Новосветского сельского поселения | 308,74 | 1150,00 | 1150,00 | 2608,74 |
| Планируемые результаты реализации программы | 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий – 3
2. Количество благоустроенных общественной территории – 1
 |

Основой для разработки подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории МО Новосветское сельское поселение» является **приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»**, который предусматривает ежегодную реализацию комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству с целью создания условий для системного повышения его качества и комфортного проживания в населенных пунктах

Основные принципы проекта:

1. Общественное участие
	1. Создание и работа в общественных комиссиях в целях реализации мероприятий

программы формирования комфортной среды

* 1. Свободное право предложения объектов для включения в программу
	2. Обязательное общественное обсуждение местных правил благоустройства
	3. Обязательное общественное обсуждение муниципальных программ, концепций и

дизайн-проектов объектов

* 1. Подробное информирование обо всех этапах программ
1. Системный подход
	1. Местные программы разрабатываются с учетом программ региональных
	2. Мероприятия синхронизируются с планами капитального ремонта домов,

 инженерных сетей и т.п.

* 1. Благоустройство дворов и не менее одной общественной зоны, выбранной на

 публичных обсуждениях

* 1. Нормативные расценки на работы
	2. График благоустройства всех дворов, всех общественных зон и объектов частной собственности
1. Все начинается с дворов
	1. Утверждается минимальный и дополнительный перечень работ с примерами и

 стоимостью, форматом участия жителей

* 1. При благоустройстве двора обязательно учитывается принцип «безбарьерности»

 для маломобильных групп

* 1. Двор включается в программу только по инициативе жителей
	2. 2/3 федеральных субсидий направляются на благоустройство дворов
1. Современные общественные зоны
	1. Создание общественного пространства по выбору граждан
	2. Поощрение ярких проектов
	3. Использование современных технология и материалов
	4. Благоустройство всех неухоженных общественных зон до 2022 года
2. Личная ответственность
	1. Механизмы и формы участия граждан в развитии городской среды
	2. Согласование программы с жителями
	3. Согласование с жителями готовых проектов
	4. Утверждение формата соучастия жителей и его организация
	5. Модернизация диалога всех заинтересованных сторон – общественных групп, бизнеса, жителей, власти, органов местного самоуправления

 Как принять участие в проекте?

1. Каждый житель может включить свой двор в программу по повышению уровня благоустройства и формированию комфортной городской среды. Для этого необходимо:
* Провести общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме о включении в программу
* Утвердить перечень работ
* Определить форму соучастия жителей
* Решить включать или нет благоустроенные объекты в общее имущество, определить механизм его дальнейшего содержания
* Выбрать официального представителя от общего собрания для дальнейшей работы
* Подать заявку в муниципалитет
1. Каждый житель может участвовать в выборе объекта по благоустройству общественных территорий. Для этого необходимо:
* Ознакомиться с планом работ (проектом программы) на сайте муниципального образования
* Проголосовать за ту работу, которая больше понравилась
* Предложить свой объект для включения в программу благоустройства
* Получить ответ
1. Каждый житель может стать активистом и поддержать развитие своего населенного пункта. Для этого необходимо:
* Бережно относиться к общему и муниципальному имуществу
* Ознакомиться с информационными материалами на сайтах муниципального образования, района, области
* Активно участвовать в общественных обсуждениях проектов программ, правил благоустройства, дизайн-проектов, в общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах
* Организовывать регулярные субботники
* Следить за благоустройством своего двора и своевременно обращаться в свою управляющую компанию

**Анализ текущей ситуации в сфере реализации подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории МО Новосветское сельское поселение»**

В последнее время на территории Новосветского сельского поселения появляются новые детские площадки, устанавливаются элементы благоустройства (скамейки, урны), контейнерные площадки для сбора мусора, обустраиваются скверы (валка сухостойных и аварийных деревьев, вывоз мусора), проводится озеленение территории (устройство клумб, высадка цветов). Но, несмотря на это, большинство объектов благоустройства до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

В целях обеспечения безопасной эксплуатации объектов и сохранения их эстетического вида требуется проведение ряда мероприятий, связанных с ремонтом объектов благоустройства.

Существующие участки зеленых насаждений скверов и других мест массового пребывания людей недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе (вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, подсадка саженцев, разбивка клумб). Необходимо проведение работ по благоустройству общественных и дворовых территорий с применением новых технологий и материалов.

В целях улучшения внешнего облика Новосветского сельского поселения необходимо продолжать восстановление и новое устройство детских игровых площадок, установку малых архитектурных форм, производить иные виды работ по благоустройству, для чего в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования необходимо разработать дизайн-проекты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Содержание дизайн-проектов зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования осуществляется заинтересованными лицами в течение одного месяца со дня принятия решения о включении объекта в муниципальную подпрограмму «Формирование комфортной городской среды».

Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовой территории осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, а также принципа «безбарьерности» для маломобильных групп.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, установку урн (далее - минимальный перечень).

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает: озеленение территорий, установку ограждений, установку малых архитектурных форм и городской мебели, оборудование автомобильных парковок, оборудование поверхностной дренажной системы, обустройство площадок для отдыха, установку детских площадок, установку спортивных площадок, оборудование площадок для выгула и дрессировки собак, и т.п. (далее - дополнительный перечень);

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий утверждена [приказом Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области от 03.07.2017 № 12.](http://gkh.lenobl.ru/Document/1499934043.pdf)

Лицо, выбранное общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме для представления предложений, согласования дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории (далее – уполномоченное лицо), в течение 3 рабочих дней со дня изготовления дизайн-проектов обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

Дизайн-проекты на благоустройство, после согласования, утверждаются правовым актом администрации Новосветского сельского поселения в одном экземпляре и хранятся в администрации. Электронный образ дизайн-проектов направляется в отраслевой орган исполнительной власти Ленинградской области, ответственный за реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Средства субсидии расходуются на следующие мероприятия:

1) благоустройство дворовых территорий в рамках минимального перечня видов работ и дополнительного перечня видов работ.

2) благоустройство общественных территорий.

Участие заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня предусмотрено в форме привлечения указанных лиц к проведению демонтажных и общестроительных работ, не требующих специализированных навыков и квалификации, а также мероприятий по уборке территории после завершения работ.

**Цели и задачи Подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории МО Новосветское сельское поселение»**

Основной целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства территории поселения муниципального образования Новосветское сельское поселение.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых, общественных территорий
2. Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения, улучшение санитарного состояния территории населенных пунктов, приведение в качественное состояние элементов благоустройства
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству.

Адреса территорий, предлагаемых для включения в подпрограмму для реализации на 2018 год, плановый период 2019 – 2020 годов и далее до 2022 года (номера объектов указаны в соответствии с ситуационным планом благоустройства предпроектных предложений (разработок) в рамках реализации приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды, размещенного на сайте муниципального образования в отдельном документе) :

Адреса территорий, предлагаемых для включения в подпрограмму муниципального образования Новосветское сельское поселение для реализации на 2018 год, плановый период 2019 – 2020 годов и далее до 2022 года:

|  |  |
| --- | --- |
| **№****п/п** | **Адрес** |
| **Общественные территории** | **Дворовые территории** |
| 1 | Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Торфяное, футбольное поле | П.Торфяное, Южная,8а |
| 2 | Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Новый Свет, у дома 12 | П.Пригородный, Вырицкоешоссе,д.5 |
| 3 | Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Новый Свет, у дома 27а | П.Пригородный, Вырицкоешоссе,д.6 |
| 4 |  | П. Пригородный, Вырицкоешоссе,д.7 |
| 5 |  | П. Пригородный, Вырицкоешоссе, д.8 |
| 6 |  | П. Пригородный, Вырицкоешоссе,д.9 |
| 7 |  | П. Пригородный, Вырицкоешоссе,д.10 |
| 8 |  | П. Пригородный, ул. Ленэнерго,д.1 |
| 9 |  | П. Пригородный, ул. Ленэнерго,д.2 |
| 10 |  | П. Пригородный, ул. Ленэнерго,д.3 |
| 11 |  | П. Пригородный, ул. Ленэнерго,д.4 |

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Формирование комфортной городской среды на территории МО Новосветское сельское поселение», позволит повысить уровень благоустройства на территории населенных пунктов, перейти на качественно новый уровень условий для проживания и отдыха населения, улучшить санитарное состояние территории поселения.

Планируемые результаты муниципальной подпрограммы

**«Формирование комфортной городской среды на территории МО Новосветское сельское поселение»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализа-ции подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| Бюджет поселения | Другие источники | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Задача 1**Благоустройство дворовых территорий | 479,64 |  | количество объектов | шт. | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 2. | **Задача 2**Благоустройство общественной территории | 2129,10 |  | количество объектов | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 |

Перечень и финансирование подпрограммы

**«Формирование комфортной городской среды на территории МО Новосветское сельское поселение»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 |
| 1. | **Благоустройство территорий** | **Итого** | **2018 год** | **308,74** | **2608,74** | **308,74** | **1150,00** | **1150,00** | **Меркунов С.А.** |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета поселения | 2018 год | 308,74 | 2608,74 | 308,74 | 1150,00 | 1150,00 |
| 1.1. | Благоустройство дворовой территории вдоль дома по адресу ул. Южная д. 8а в п. Торфяное Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Итого | 2018 год | 42,02 | 192,02 | 42,02 | 75,00 | 75,00 | Меркунов С.А. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета поселения | 2018 год | 42,02 | 192,02 | 42,02 | 75,00 | 75,00 |
| 1.2. | Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Пригодный, ул. Ленэнерго у домов 1,2 | Итого | 2018 год | 113,32 | 263,32 | 113,32 | 75,00 | 75,00 | Меркунов С.А. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета поселения | 2018 год | 113,32 | 263,32 | 113,32 | 75,00 | 75,00 |
| 1.3. | Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Пригодный ул. Ленэнерго у дома 3 | Итого | 2018 год | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 0,00 | 0,00 | Меркунов С.А. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета поселения | 2018 год | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Благоустройство общественной территории в пос. Новый Свет за д.12, возле футбольного и баскетбольного поля | Итого | 2018 год | 129,10 | 2129,10 | 129,10 | 1000,00 | 1000,00 | Меркунов С.А. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета поселения | 2018 год | 129,10 | 2129,10 | 129,10 | 1000,00 | 1000,00 |